В Арбитражный суд г. Москвы
Копия: ООО «_________________________»
(адрес: ______________________________)
Истец: _________________________
(адрес: ______________________________)
Ответчик: ООО «_________________»
(адрес: _____________________________)

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о взыскании пеней за нарушение конечного срока выполнения работ

6 марта 2013 года между ответчиком (подрядчик) и истцом (заказчик) был заключен договор на реставрацию № 1, согласно которому ответчик обязался выполнить работы по созданию недостающих частей старинного викторианского карточного столика (Англия, викторианский стиль, 1870 г.) и передать результат работ истцу 15 марта 2013 года, а истец обязался оплатить работы (п. 5.6 договора).

Цена работ составляет 200 000 (Двести тысяч) руб. 00 коп. (п. 4.5 договора).

Однако ответчик передал истцу результат работ только 25 марта 2013 года, что подтверждается актом № 1.

Пунктом 7.2 договора подряда от 6 марта 2013 г. № 1 за нарушение конечного срока выполнения работ предусмотрена выплата пеней из расчета 3 процента от суммы договора за каждый день просрочки.

Период просрочки составил 10 дней.

Сумма неустойки – 60 000 (Шестьдесят тысяч) руб. 00 коп. (200 000 руб. × 0,03% × 10 дн.).

27 марта 2013 года истец в адрес ответчика заказным письмом с уведомлением о вручении направил претензию (исх. № 8) об уплате пеней за нарушение конечного срока выполнения работ. Данная претензия была оставлена ответчиком без ответа.

В связи с вышеизложенным, а также на основании пункта 7.2 договора подряда от 6 марта 2013 г. № 1 и статей 4, 27, 125, 126 Арбитражного процессуального кодекса РФ прошу:

1. Взыскать с ответчика в пользу истца пени в сумме 60 000 (Шестьдесят тысяч) руб. 00 коп. за нарушение сроков выполнения работ по договору подряда от 6 марта 2013 г. № 1.

2. Возложить на ответчика обязанность по возмещению судебных расходов.

Приложения:

1. Договор от 6 марта 2013 г. № 1 – на 4 стр.

2. Акт от 25 марта 2013 г. № 1 – на 1 стр.

3. Копия претензии от 27 марта 2013 г. № 8 – на 2 стр.

4. Документы, подтверждающие направление ответчику копии искового заявления и приложенных к нему документов (почтовая квитанция, уведомление о вручении заказного письма), – на 2 стр.

5. Документ, подтверждающий оплату государственной пошлины (платежное поручение и т. п.), – на 1 стр.

6. Копия свидетельства о государственной регистрации – на 1 стр.

7. Доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия на подписание искового заявления, – на 1 стр.

8. Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц с указанием сведений о местонахождении истца и ответчика – на 2 стр.

Дата подачи заявления: «12» апреля 2013 г.

Генеральный директор 
ООО «__________________»	_____________	__________________

М.П.