Общество с ограниченной ответственностью «_______________»
Почтовый адрес: ___________________________

Генеральному директору ООО «_______________»
_____________________

Исх. № ____

ПРЕТЕНЗИЯ
о выплате денежных средств по договору подряда и неустойки

г. ____________						«___» _________ 20__ г.

16 января 2018 года между ООО «___________» (подрядчик) и ООО «_____________» (заказчик) был заключен договор подряда № 778 на ремонт станка зубофрезерного 53а80к (800 × 10, 2000 года выпуска). В соответствии с условиями указанного договора подрядчик обязался отремонтировать станок к 9 марта 2018 года, а заказчик – оплатить стоимость ремонтных работ в день их принятия.

«    » ___________20__ года указанный станок был передан подрядчику по акту приема-передачи № 1.

6 марта 2018 года подрядчик направил заказчику извещение о готовности работы (ее 
результата) к сдаче (исх. № 9), в котором просил не позднее 9 марта 2018 года связаться с представителями ООО «_______________», осуществить приемку выполненных работ и подписать акт приемки-передачи. При этом акт сдачи-приемки выполненных работ был приложен к указанному извещению.

Согласно пункту 5.6 договора подряда от 16.01.2018 № 778, работы считаются принятыми в полном объеме, если заказчик в течение 10 (десяти) дней с момента получения указанных выше документов не представит мотивированного отказа от принятия работ.

Так как мотивированного отказа в наш адрес не поступало, то работы считаются принятыми в полном объеме 16 марта 2018 года. Так как оплата выполненных работ согласно пункту 3.7 договора осуществляется в день их принятия, то работы должны быть оплачены 16 марта 2018 года.

Согласно пункту 3.5 договора, ООО «______________» обязалось оплатить ООО «__________________» денежную сумму в размере 110 000 (Сто десять тысяч) руб. 00 коп., включая НДС.

До настоящего времени выполненные работы не оплачены.

Пунктом 6.2 договора предусмотрено, что за несвоевременную оплату работ заказчик 
уплачивает подрядчику пени в размере 0,1 процента от суммы договора за каждый день 
просрочки. На день направления настоящей претензии размер неустойки составил 1540 руб. 
00 коп. (110 000 руб. × 0,001 × 14 дн.).

Договором подряда от 16.01.2018 № 778 предусмотрен претензионный порядок 
урегулирования споров (п. 6.3 договора). Срок для ответа на претензию – 14 календарных дней со 
дня ее отправки.

На основании изложенного просим в срок, установленный договором для ответа на претензию, 
добровольно перечислить сумму претензии 111 540 (Сто одиннадцать тысяч пятьсот сорок) 
руб. 00 коп. на наш расчетный счет № 40702810400000001111 в банке АКБ «________________», к/с 30101810400000000222, БИК 044583222.

В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии в указанный срок наша 
организация будет вынуждена обратиться с иском в арбитражный суд в установленном порядке.

Генеральный директор

ООО «________________»

Печать